 Sprint Retrospective - Desafio Versionamento e Metodologias Ágeis

   Período: 18 de julho de 2025 - 23 de julho de 2025
1. O que funcionou de forma adequada:
    As descrições das Histórias de Usuário (IDs 1 e 3) eram claras e concisas, facilitando o entendimento do que precisava ser implementado;
    A ferramenta Git/GitHub mostrou-se eficaz para o controle de versões, permitindo criar branches, realizar commits e merges de forma organizada
    A criação de branches para cada história de usuário (index e contato) demonstrou ser uma prática eficiente para isolar o desenvolvimento e evitar conflitos diretos durante as implementações;
    O processo de clonar o repositório remoto para o local e realizar as edições nos arquivos index.html e contato.html nas branches específicas foi direto e funcionou conforme o esperado;
    A etapa de fazer o merge das branches de desenvolvimento (index e contato) para a branch principal (main/master) funcionou sem maiores problemas;
2. O que não funcionou de forma adequada:
    Dificuldade em estimar com precisão o esforço necessário para cada história de usuário, caso as tarefas fossem mais complexas ou desconhecidas;
    A necessidade de ter os arquivos index.html e contato.html iniciais para upload manual no início poderia ser otimizada.

3. Sugestões de Melhoria:
    Realizar sessões mais aprofundadas de refinamento do backlog para melhorar a precisão das estimativas de esforço das histórias de usuário;
    Introduzir um processo de revisão de código onde os membros da equipe revisam as alterações uns dos outros antes do merge para a branch principal. Isso ajuda a identificar erros, melhorar a qualidade do código e compartilhar conhecimento.